Информация о внедрении результатов, полученных в ходе реализации научно-технической программы Союзного государства «Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе» («Прамень»)

Научно-техническая программа Союзного государства «Перспективные полупроводниковые гетероструктуры и приборы на их основе» («Прамень») (далее – Программа) утверждена постановлением Совета Министров Союзного государства от 6 октября 2011 г. № 26 (в редакции постановления Совета Министров Союзного государства от 11 октября 2013 г. № 5) и выполнялась в 2011 – 2015 годах.

Государственный заказчик-координатор программы: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России).

Государственные заказчики программы: Министерство промышленности и торговли от Российской Федерации и Национальная академия наук Беларуси (НАН Беларуси) от Республики Беларусь.

Объем финансирования программы 2 601 000,0 тыс. российских рублей, в том числе:

средства бюджета Союзного государства – 1 734 000,0 тыс. российских рублей (за счет отчислений Российской Федерации – 1 127 500,0 тыс. российских рублей, за счет отчислений Республики Беларусь – 606 500,0 тыс. российских рублей);

внебюджетные средства – 867 000,0 тыс. российских рублей (в Российской Федерации – 563 750,0 тыс. российских рублей, в Республике Беларусь – 303 250,0 тыс. российских рублей).

Фактически использовано 2 903 279,6 тыс. российских рублей, в том числе:

средства бюджета Союзного государства – 1 728 921,4 тыс. российских рублей (в Российской Федерации – 1 127 500,0 тыс. российских рублей, в Республике Беларусь – 601 421,4 тыс. российских рублей);

внебюджетные средства – 1 174 358,2 тыс. российских рублей (в Российской Федерации – 867 000,0 тыс. российских рублей, в Республике Беларусь – 307 358,2 тыс. российских рублей).

В ходе реализации программы получено 89 результатов научно-технической деятельности. Разработано 26 технологии, 64 изделия, получено 2 патента (1 – в Республике Беларусь, 1 – в Российской Федерации).

Итоговый отчет о реализации Программы принят постановлением Совета Министров Союзного государства от 30 июля 2020 г. № 8.

Права владения и пользования имуществом, созданным и (или) приобретенным за счет средств бюджета Союзного государства в результате реализации Программы, переданы организациям – исполнителям Программы в целях решения задач, направленных на социально-экономическое развитие Союзного государства и государств – участников Договора о создании Союзного государства.

Учет имущества и объектов интеллектуальной собственности, а также передача организациям – исполнителям Программы права на объекты интеллектуальной собственности для указанных целей осуществляется в порядке, установленном национальным законодательством соответствующего государства – участника Договора о создании Союзного государства.

Контроль за использованием имущества в Российской Федерации возложен на Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России), в Республике Беларусь возложен на Национальную академию наук Беларуси.

Имущество, созданное в результате реализации Программы, включая объекты интеллектуальной собственности, в отчетный период использовалось следующим образом:

| № п/п | Наименование полученных результатов | в Российской Федерации | в Республике Беларусь |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрено в производство технологий (количество) | 7 | – |
| 2 | Передано в производство видов продукции (типов изделий) (количество) | 11 | 5 |
| 3 | Объем произведенной продукции на основе внедрения результатов реализации программы (объем производства в год, количество) | 2013 г. – 8 2014 г. – 1 2015 г. – 221 2016 г. – 222 2017 г. – 81 2018 г. – 295 2019 г. – 50 2020 г. – 13 2021 г. – 80 2022 г. – 498 Итого: 1469 шт. | 2012 г. – 2; 2013 г. – 20; 2014 г. – 2; 2015 г. – 34; 2016 г. – 2510; 2017 г. – 116; 2018 г. – 1041; 2019 г. – 556; 2020 г. – 1094; 2021 г. – 1003; 2022 г. – 680 Итого: 7058 шт. Оказано 233 услуги по метрологическому контролю лазерной техники |
| 4 | Объем выручки от внедрения результатов (тыс. российских рублей) | 195 145,49 | 494 270,00 |
| 5 | Патенты, полученные при внедрении результатов реализации Программы Союзного государства (наименование, количество) | - | «Лазер с двухсторонней поперечной диодной накачкой», патент РБ №8457 от 30.08.2012 – 1 шт.; «Моноимпульсный Nd:YAG лазер с поперечной диодной накачкой», патент РФ №124447 от 20.01.2013 – 1 шт. |
| 6 | Объем отчислений налогов в национальные бюджеты Республики Беларусь и Российской Федерации составил (наименование бюджета, сумма, тыс. российских рублей) | 6 281,67 в том числе: НДС – 5 322,37; налог на прибыль – 959,3 | 35 611,32 |

Заключение

Внедрение результатов реализации белорусской части Программы осуществляется в соответствии с Комплексом мероприятий по обеспечению использования результатов реализации программы «Прамень» (Комплекс мероприятий).

Всего по мероприятиям реализовано 7058 шт. лазерно-оптических и СВЧ изделий и оказано 233 услуги по метрологическому контролю лазерной техники на сумму 494 270,0 тыс. российских рублей. При этом перечислено в республиканский бюджет налогов на сумму 35 611,32 тыс. российских рублей.

По мероприятиям 1 и 2 объемы реализации СВЧ изделий в количестве 4 846 шт. коррелируют с прогнозными объемами, представленными в Комплексе мероприятий.

По мероприятиям 3 – 5 реализовано продукции на сумму, в 1,3 раза превышающую объем выделенного бюджетного финансирования, по мероприятиям 7 и 8 – на сумму, практически равную объему выделенного бюджетного финансирования.

По мероприятию 6 передано в производство 5 типов изделий: модуль лазерный дальномерный; телевизионно-тепловизионный прибор-дальномер; система оптико-электронная; модуль оптико-электронный; прибор управления тепловизионный. Реализовано лазерно-оптической продукции на сумму 276 490,0 тыс. российских рублей, что в 10 раз превышает объем средств, выделенных из бюджета Союзного государства на его финансовое обеспечение.

Разработанные по мероприятию 8 фотоприемные модули ФПМ и ФПМ35 были переданы ГНПО «Оптика, оптоэлектроника и лазерная техника» для дальнейшего использования в инновационных разработках и были использованы при изготовлении лазерно-оптического стенда для измерения параметров фоточувствительных матриц спектрального диапазона 8 – 12 мкм и при разработке опытного образца модуля термовизуализации для систем наблюдения и прицельных комплексов. Модуль термовизуализации предполагается к мелкосерийному производству. На основе разработанных по мероприятию 8 фотоприемных модулей, по модернизированным в Российской Федерации технологиям начат серийный выпуск кристаллов широкоформатных (640х512) фотоприёмных матриц диапазона 8-10 мкм с высокими (не менее 70 К) рабочими температурами и высоким (до 20 мК) температурным контрастом, готовых к монтажу на все типы доступных в Союзном государстве мультиплексоров.

При производстве лазерно-оптических и СВЧ изделий используются результаты интеллектуальной деятельности – разработанная в рамках Программы конструкторская документация.

Исполнители Программы участвуют в выставках для рекламирования разработанной продукции, в том числе «MILEX» и на ежегодной выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики» (г. Москва, ЦВК «Экспоцентр»).

Основными потребителями разработанных лазерно-оптических и СВЧ изделий являются предприятия Республики Беларусь и Российской Федерации.

В результате создания конструкций и технологий производства перспективных полупроводниковых гетероструктур и на их основе конкурентоспособных изделий микроэлектроники, оптоэлектроники и СВЧ-электроники новых поколений специального и двойного применения решён широкий круг социально-экономических и оборонных задач государств-участников Союзного государства, в том числе создание импортозамещающих изделий, по своим количественным характеристикам и параметрам отвечающих перспективным требованиям по частотам и длинам волн, удельным мощностям, срокам службы и другим эксплуатационным характеристикам и создана конкурентная продукция рынков государств-участников Союзного государства и мирового сообщества.

Реализация задач Программы позволила обеспечить разработку:

1. Технологии изготовления гетероструктур на полупроводниковых материалах группы А3В5 и СВЧ МИС с перспективными требованиям по частотам и длинам волн (в том числе Х-диапазона 8 – 12 ГГц, К-диапазона в 36 ГГц и W – диапазона в 93 ГГц, сроком службы до 20000 часов и удельным мощностям, соответствующим зарубежным аналогам и другим эксплуатационным характеристикам для создания на их основе новейших систем радиолокации с АФАР и радиовидения, имеющих двойное применение. Заложенные в основу разработки технологий методические принципы (приборно-ориентированное тестирование гетероструктур, создание библиотек стандартных элементов и основанных на них комплексных инструментов проектирования в составе стандартных технологий) используются до настоящего времени в качестве научно-технического задела и всесторонне развиты в большом количестве проведенных НИОКР (ПНИЭР «Разработка технологий проектирования широкой номенклатуры СВЧ МИС диапазона 4-18 ГГц» (2015-2017); СЧ ОКР «Тербий» (2015 – 2016), комплекса НИОКР НТП СГ РФ и РБ «Луч» (2016-2019); СЧ ОКР «Многоцветник-И3-СР» (2019 – 2022); СЧ ОКР «Высотка-31Т-СР» (2020 – 2022) и др.), а также обеспечили импортонезависимое производство практически любых типов эпитаксиальных гетероструктур в рамках Союзного государства;

2. Технологии изготовления гетероструктур с двойным электронным ограничением на базе широкозонных полупроводников, позволяющих изготавливать СВЧ транзисторы, гибридно-монолитные и монолитные интегральные схемы частотного диапазона выше 10 ГГц, повышенной мощности (до 5 Вт/мм) и высокой радиационной стойкости для создания на их основе систем глобальной космической связи, радиолокации и мобильных систем связи двойного применения. Найденные в ходе выполнения Программы конструкторско-технологические решения позволили самостоятельно, без использования зарубежной интеллектуальной собственности, преодолеть широко распространенные в мире проблемы нитридной технологии, такие как сверхвысокочастотный коллапс и долговременная нестабильность нитридных СВЧ-транзисторов. В настоящее время в Российской Федерации начато серийное производство полностью отечественных кристаллов мощных СВЧ-транзисторов S- и C- диапазонов, являющихся элементной основой целого семейства перспективной радиоэлектронной аппаратуры нового поколения;

3. Технологии изготовления мощных полупроводниковых лазеров (мощность до 15 Вт) и сверхмощных лазерных линеек и матриц (мощность до 5 кВТ) в ближней и средней ИК областях (с длиной волны генерации 808±3нм) и наработкой на отказ по числу импульсов 109 на структурах мышьяковых соединений для создания на их основе систем целеуказания, метрологии, строительства, мониторинга окружающей среды, медицинского назначения и спецприменений;

4. Принципиально нового лазерного излучателя в зелёной области спектра на основе конвертора соединений нитридов третьей группы и селенидов второй группы (А3N/A2Se) для создания на их основе перспективных оптических систем, в том числе с длиной волны генерации 500 – 550 нм.

В результате выполнения Программы создана необходимая компонентная база – фундамент для совершенствования и развития нового поколения систем специального и двойного назначения.

На основе разработанных в Программе мощных СВЧ-транзисторов на гетероструктурах широкозонных полупроводников будут созданы новые поколения АФАР и другие СВЧ-изделия специального применения для локаторов наземного, морского, воздушного и космического базирования, систем ПВО и радиоразведки. Новая ЭКБ позволила повысить предел дальности обнаружения цели в 1,8 – 2 раза, разрешение по дальности и угловым координатам систем ПВО в 2 – 2,5 раза. Использование разрабатываемой ЭКБ в истребителях пятого поколения позволяет увеличить дальность обнаружения цели в 1,8 – 2 раза, что увеличивает эффективность данного вида вооружения в 14 – 17 раз по сравнению с истребителями четвёртого поколения.

Основные области применения разработанных в Программе лазерных полупроводниковых диодов и излучателей охватывают лазерные и светодиодные системы инфракрасной подсветки приборов ночного видения, бортовые волоконно-оптические линии связи, беспроводную оптическую связь, лазерные дальномеры, целеуказатели, системы наведения высокоточного оружия, подавление оптоэлектронных приборов условного противника и лидарных систем, станции зондирования околоземного космического пространства, медицинские системы лазерной терапии двойного назначения, ИК-спектрометры для обнаружения газов и взрывчатых веществ.

Реализация Программы способствовала углублению межгосударственных отношений, формированию единого социального и экономического пространства в рамках развития Союзного государства, что является важнейшим приоритетом внешней и внутренней политики Республики Беларусь и Российской Федерации.

В реализации Программы участвовало 13 предприятий и организаций радиоэлектронной промышленности, научных учреждений и высших учебных заведений России и Беларуси: непосредственных исполнителей и соисполнителей Программы, что обеспечило сохранение и создание новых рабочих мест и говорит о высокой социальной значимости Программы.