ГРУППА ВЫСОКОГО УРОВНЯ

СОВЕТА МИНИСТРОВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

ПРОТОКОЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

от 22 декабря 2023 г. № 47

г. Москва

|  | О задержке в поставках ОАО «БЗАЛ» двух станов холодной прокатки труб в адрес ООО «Институт Цветметобработка» |  |
| --- | --- | --- |

1. Принять к сведению информацию Министерства промышленности и торговли Российской Федерации о существующей проблеме с поставками станов холодной прокатки труб ХПТ 10-45 производства ОАО «БЗАЛ» в адрес ООО «Институт Цветметобработка».

2. Отметить, что несвоевременная поставка станов приводит к срыву сроков производства и отгрузки парогенераторных труб для атомных электростанций в адрес предприятия ГК «Росатом», что, в свою очередь, приводит к срыву графика  изготовления оборудования АЭС по проектам Аккую (Турция) и Сюйдапу (Китай).

3. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь совместно с ГО «Белорусская железная дорога» обеспечить действенный контроль за исполнением существующих положений договоров о поставке станов холодной прокатки труб ХПТ 10-45 между ООО «Институт Цветметобработка» и ОАО «БЗАЛ» для выполнения проекта, реализуемого ООО «Киберсталь».

4. Министерству транспорта и коммуникаций Республики Беларусь доложить о ходе исполнения обязательств по поставке оборудования ОАО  «БЗАЛ» в адрес ООО «Институт Цветметобработка» до 15 февраля 2024 года сопредседателям Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства.

| Сопредседатель Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства |  | Сопредседатель Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства |
| --- | --- | --- |
| Д.Крутой |  | А.Оверчук |