УТВЕРЖДЕН

постановлением

Совета Министров

Союзного государства

от 13 мая 2025 г. № 13

ПРОЕКТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

«Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле»

г. Минск – г. Москва

2025 год

- Содержание Проекта.................................................................................3

- Цели и задачи Проекта..............................................................................6

- Мероприятия Проекта...............................................................................6

- Финансовое обеспечение Проекта..........................................................10

- Управление Проектом..............................................................................12

- Основные ожидаемые результаты реализации Проекта.......................13

- Вопросы собственности...........................................................................14

- Оценка ожидаемой социально-экономической эффективности

Проекта......................................................................................................15

- Паспорт Проекта	……………………………………………………….18

## 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

В соответствии со статьей 18 Договора о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 г. к совместному ведению Союзного государства и государств-участников относится развитие науки, образования, культуры, создание равных условий сохранения и развития этнической, культурной и языковой самобытности народов.

Основные приоритеты и направления сотрудничества предусматривают объединение усилий двух государств и их регионов для разработки и совместной реализации общественно значимых национальных и региональных проектов и программ, унификации и гармонизации законодательств государств в сфере культуры, в том числе в области развития музеев и музейной деятельности, в области охраны материального и нематериального наследия.

Принципы и приоритеты государственной политики Республики Беларусь в сфере культуры закреплены в Кодексе Республики Беларусь о культуре, в Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2035 года, Программе деятельности Правительства Республики Беларусь на период до 2025 года, Государственной программе «Культура Беларуси» на               2021-2025 годы.

В качестве приоритетных направлений государственной политики в сфере культуры определены сохранение историко-культурных ценностей, исторической памяти народа.

Народы России и Беларуси связывают многовековая история и культура, духовные и нравственные ценности. У них общая Память и общая Боль. Тема Великой Отечественной войны является главной составляющей этой Памяти и Боли.

Необходимость разработки Проекта Союзного государства с финансированием за счет средств бюджета Союзного государства, предусматривающего создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле», возникла с целью увековечивания подвига народа во время Великой Отечественной войны, патриотического воспитания молодежи.

Буйничское поле – священное место, символ стойкости и мужества участников обороны города Могилева, уроженцев Беларуси и России. Здесь в июле 1941 года проходил первый рубеж обороны 388 стрелкового полка 
172-й стрелковой дивизии, сформированной на территории Тульской области.

Оборона Могилева имела огромное значение для последующего хода войны. Здесь было задержано наступление группы армий «Центр» на главном московском направлении. Был получен бесценный опыт, использованный позже при обороне Сталинграда.

События Могилевской обороны описал в своих произведениях Константин Симонов. Будучи военным корреспондентом, он увековечил подвиг бойцов 
388 стрелкового полка, державшего оборону на Буйничском поле. На этом поле поэт увидел будущую Победу, встретил часть, которая не отступала, «дралась до последнего патрона». Всю жизнь он помнил поле боя под Могилевом и перед смертью завещал, чтобы его прах был развеян именно там. И желание писателя исполнилось: имя Симонова всегда упоминают вместе с именами защитников города Могилева.

В память о героических событиях в 1962 году на Буйничском поле был установлен первый обелиск, в 1967 году его сменил новый, гранитный со словами: «Здесь в суровые дни 1941 года беспримерную стойкость проявили бойцы 388 стрелкового полка 172 стрелковой дивизии и ополченцы города Могилева, уничтожив только за один день 12 июля 1941 года 39 фашистских танков».

В 1983 году Могилевский облисполком принял решение о проектировании мемориала, посвященного защитникам города Могилева. Первая его очередь была открыта к 9 мая 1995 года, вторая – в 2003 году.

Основные объекты мемориального комплекса:

кирпичная трехступенчатая арка с барельефами об обороне Могилева в 1941 году;

часовня как символ величия воинского духа. Внутри – фрески, воспевающие величие ратного подвига, памятные доски с именами погибших защитников Могилева, маятник Фуко. Под часовней – подземный ход и склеп для захоронений найденных останков воинов;

«Озеро слез» – искусственный водоем, символ слез матерей, не дождавшихся своих сыновей с войны;

камень Симонова;

боевая техника – танки, орудия, машины;

дубовая аллея, заложенная к 60-летию освобождения Могилева, с памятным знаком;

три дуба в честь трех армий Второго Белорусского фронта, освобождавших Могилев;

аллея Памяти и Славы из молодых лип, символизирующая мирные послевоенные годы;

церковь Рождества Иоанна Предтечи.

В канун 80-й годовщины обороны Днепровского рубежа инициативная группа в составе руководителей общественных организаций, ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил, поисковиков, общественности г. Могилева выступила с предложением о реконструкции мемориального комплекса «Буйничское поле» и создании музея Великой Отечественной войны.

Открытое акционерное общество «Институт «Могилевгражданпроект» (далее – Могилевгражданпроект) разработало строительный проект здания музея. Учреждение культуры «Могилевский областной краеведческий музей 
им. Е.Р.Романова» во взаимодействии с военными историками и поисковиками подготовило научный проект. Автором архитектурно-художественного проекта стало художественное унитарное предприятие «Художественный комбинат» общественного объединения «Белорусский союз художников».

Характеристика объекта

Проект предусматривает создание экспозиции, отражающей основные этапы обороны города г. Могилева в июле 1941 года, подвиг защитников Могилева – летчиков, артиллеристов, пехотинцев, бойцов народного ополчения, представителей НКВД, НКГБ, боевое содружество белорусских и русских воинов в борьбе против нацизма, на основе разработанных научного и архитектурно-художественных проектов.

Создание экспозиции запланировано в здании музея, оформленном в соответствии с эскизным проектом Могилевгражданпроект в виде ордена Отечественной войны. Предложенное архитектурное решение связано с тем, что в 1980 году город Могилев был награжден орденом Отечественной войны 
I степени за мужество и стойкость, проявленные жителями города в годы Великой Отечественной войны. В здании будут оборудованы отдельные помещения для проведения музейных занятий, а также для досуга, предусмотрены выставочные залы, служебные и подсобные помещения, конференц-залы для проведения торжественных мероприятий.

Для основной экспозиции музея определен зал округлой формы. Ее размещение будет имитировать круговой характер обороны города. Научный и художественный проекты экспозиции разработаны в соответствии с актуальными научными исследованиями по теме, современными тенденциями музейного дела, с использованием последних разработок в области мультимедиа и интерактивных технологий, AR (дополненная реальность), c высоким уровнем качества используемых материалов и оригинальностью архитектурно-художественного оформления.

Инсталляции, диорамы, макеты, скульптурные композиции и интерактивные площадки, сопровождаемые медиатехнологиями, позволят ярко и масштабно представить события и героев войны, погружая посетителей в атмосферу военного времени и эмоционально воздействуя на них.

Требования к экспозиции:

экспозиция музея должна передавать информацию об основных этапах Великой Отечественной войны на территории Могилевской области;

центральная тема экспозиции музея – оборона города Могилева и Днепровского рубежа в июле 1941 года, так как музей будет создан на территории Буйничского поля, месте наиболее тяжелых боев в июле 1941 года;

экспозиция должна включать такие экспонаты, как документы, фотографии, подлинные предметы и прочие материалы (общее количество экспонатов определяется на этапе концепции);

при создании экспозиции должны быть использованы актуальные научные данные, результаты новейших исследований;

экспозиция должна быть построена с использованием современных экспозиционных и информационных технологий, а также содержать инсталляции, диорамы, макеты, скульптурные композиции и интерактивные площадки, сопровождаемые медиатехнологиями;

экспозиция музея должна стать информационно-коммуникационной диалоговой площадкой, центром сохранения памяти о Великой Отечественной войне и патриотического воспитания посетителей.

## 2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Основной целью реализации проекта Союзного государства «Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле» является сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом и недопущение попыток фальсификации истории.

Для достижения данной цели предусмотрено выполнение следующих основных задач:

создание новых экспозиционных зон музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле»;

популяризация историко-культурного наследия, связанного с событиями Великой Отечественной войны на территории Могилевской области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

продвижение на международном уровне инициативы о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества;

расширение видов культурно-образовательных мероприятий и формирование досуговых возможностей.

Мероприятия проекта будут способствовать реализации одного из приоритетных направлений социального развития Союзного государства – сохранению историко-культурного наследия Республики Беларусь и Российской Федерации, российско-белорусского сотрудничества в сфере культуры, туризма, духовно-нравственного воспитания, укреплению позиций Союзного государства в международном сообществе.

Срок реализации проекта – 2025 год.

## 3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА

Создание экспозиции музея будет осуществляться на основе разработанных научного проекта, включающего концепцию, развернутую тематическую структуру, тематико-экспозиционный план и архитектурно-художественный проект.

Для достижения цели и задач Проекта необходимо проведение следующих мероприятий.

1. Экспозиционная зона «Воинские формирования и их участие в обороне Могилева и Днепровского рубежа».

В рамках данного мероприятия будет создана экспозиция музея, представляющая участие воинских подразделений в обороне города Могилева в июле 1941 года, преимущественно сформированных на территории России (в Тульской, Саратовской областях).

Мероприятие включает художественно-оформительские работы по декоративному оформлению стен экспозиции, созданию художественно-декоративных элементов, реконструкции обмундирования, по подготовке иллюстративно-графических и фотоиллюстративных материалов.

Для выполнения данного мероприятия необходимо до 
8 058,4 тыс. российских рублей, из них:

5 238,0 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Российской Федерации;

2 820,4 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Республики Беларусь.

В результате выполнения данного мероприятия будет создана экспозиционная зона общей площадью 11,95 м. кв.

2. Экспозиционная зона «Три этапа Могилевской обороны».

В рамках данного мероприятия будет создана экспозиции музея, представляющая хронологические рамки обороны г. Могилева в 23 дня, ее основные этапы и события.

Мероприятие включает художественно-оформительские работы по созданию скульптурной композиции, а также приобретение программно-аппаратного комплекса «Карта наступления. Управление с помощью макетов», включающего систему рычагов управления с датчиками управления, контролера управления, аудиосистему, комплект монтажных метизов, программное обеспечение.

Для выполнения данного мероприятия необходимо до 
7 227,0 тыс. российских рублей, из них:

4 697,6 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Российской Федерации;

2 529,4 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Республики Беларусь.

В результате выполнения данного мероприятия будет создана экспозиционная зона общей площадью 8,28 м. кв.

3. Экспозиционная зона «Артиллерия в обороне г. Могилева и Днепровского рубежа».

В рамках данного мероприятия будет создана экспозиция музея, представляющая участие артиллеристов в обороне города Могилева, в том числе уроженца города Орел Николая Сиротинина, который в ходе одного боя у деревни Сокольничи Кричевского района уничтожил колонну немецкой бронетехники в количестве 18 единиц.

Мероприятие включает художественно-оформительские работы по декоративному оформлению стен экспозиции, созданию диорамы «Реконструкция боя немецкой танковой колонны», включающей подготовку эскиза диорамы, скульптурных манекенов, реконструкцию артиллерийского орудия, создание декоративных элементов и фотоиллюстративных материалов, а также приобретение программно-аппаратного комплекса «Интерактивный стенд с имитацией управления артиллерийской батареи» в составе динамической массо-габаритной модели имитации механизма затвора, системы рычагов управления с датчиками положения, контроллера управления, системы вибро-аудиоэффектов, персонального компьютера мультимедийного, комплекта монтажных метизов, программного обеспечения.

Для выполнения данного мероприятия необходимо до 
37 693,6 тыс. российских рублей, из них:

24 500,8 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Российской Федерации;

13 192,8 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Республики Беларусь.

В результате выполнения данного мероприятия будет создана экспозиционная зона общей площадью 59,8 м. кв.

4. Экспозиционная зона «Народное ополчение. Милиция и службы госбезопасности в обороне г. Могилева и Днепровского рубежа».

В рамках данного мероприятия будет создана экспозиция музея, посвященная народному ополчению и представляющая участие милиции и служб госбезопасности в обороне города Могилева.

Мероприятие включает художественно-оформительские работы по художественно-декоративному оформлению стен, созданию диорамы «Последняя атака», включающей подготовку эскиза, создание скульптурных манекенов, реконструкций обмундирования, художественно-декоративных элементов, фотоиллюстративных материалов.

Для выполнения данного мероприятия необходимо до
21 905,6 тыс. российских рублей, из них:

14 238,6 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Российской Федерации;

7 667,0 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Республики Беларусь.

В результате выполнения данного мероприятия будет создана экспозиционная зона общей площадью 45,23 м. кв.

5. Экспозиционная зона «Бои на Буйничском поле. Легендарный 
388 стрелковый полк С.Ф.Кутепова».

В рамках данного мероприятия будет создана экспозиция музея, посвященная боям на легендарном Буйничском поле, где держал оборону 
388 стрелковый полк С.Ф. Кутепова, сформированный на территории Тульской области. За один бой 12 июля 1941 г. на поле было подбито 39 немецких танков и бронемашин. Именно там К. Симонов «увидел будущую Победу» и завещал развеять свой прах.

Мероприятие включает художественно-оформительские работы по художественно-декоративному оформлению стен, созданию диорамы «Буйничское поле», включающему подготовку эскиза, создание скульптурных манекенов красноармейцев и немецких солдат, реконструкцию немецкой бронетехники, в том числе танков Т3, бтр «Ганомаг», декоративных элементов, фотоиллюстративных материалов, а также приобретение программно-аппаратных комплексов: «Групповая виртуальная реальность. Защита Могилева» в составе шлемов виртуальной реальности, блока питания, контроллеров виртуальной реальности, серверного персонального компьютера, маршрутизатора, ниши для зарядки шлемов, комплекта монтажных метизов, программного обеспечения; «Имитация военно-полевого бинокля» в составе очков виртуальной реальности, каркаса крепления декора, стойки фиксации, блока питания, комплекта монтажных метизов, программного обеспечения; «Имитация военно-полевого телефона с системой распознавания речи» в составе каркаса переговорного устройства, микрофона, динамика, комплекта кабелей, контроллера управления, мини ПК, комплекта монтажных метизов и программного обеспечения.

Для выполнения данного мероприятия необходимо до 
63 765,7 тыс. российских рублей, из них:

41 447,7 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Российской Федерации;

22 318,0 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Республики Беларусь.

В результате выполнения данного мероприятия будет создана экспозиционная зона общей площадью 134,54 м. кв.

6. Экспозиционная зона «Последние дни обороны. Организация выхода из окружения».

В рамках данного мероприятия будет создана экспозиция музея, посвященная последнему этапу обороны города Могилева, выходу из окружения, а также увековечиванию памяти о героях обороны.

Мероприятие включает художественно-оформительские работы по художественно-декоративному оформлению стен, созданию скульптурного манекена, художественно-декоративных элементов, фотоиллюстративных материалов.

Для выполнения данного мероприятия необходимо до 
7 097,9 тыс. российских рублей, из них:

4 613,6 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Российской Федерации;

2 484,3 тыс. российских рублей – за счет долевых отчислений Республики Беларусь.

В результате выполнения данного мероприятия будет создана экспозиционная зона общей площадью 47,7 м. кв.

Общая площадь экспозиции, созданной в рамках проекта Союзного государства, составит 307,5 м. кв.

Мероприятия проекта в своей совокупности будут служить выполнению целей и задач проекта: сохранению памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне, популяризации историко-культурного наследия.

Первоочередными задачами следует считать заказ на приобретение художественного и предметного ряда, диорам, их музыкального сопровождения, температурно-влажностного и информационно-коммуникационного обеспечения.

Реализация данных мероприятий будет включать создание объемно-пространственных комплексов, монументально-декоративных произведений, диорам, предметов изобразительного искусства, скульптур, макетов, реконструкций музейных предметов, разработку интерактивных зон в экспозиции, разработку ведущих и пояснительных текстов, создание концепции светотехнических эффектов и формирование материалов для технических средств экспонирования; комплектование материалов для экспозиции, монтаж экспозиции, что позволит создать современную экспозицию, посвященную Великой Отечественной войне.

Художественно-оформительские работы, создание программного обеспечения экспозиции будут направлены на создание художественных образов, обеспечивая трансляцию необходимого контента, аттрактивность и экспрессивность экспозиции.

Посредством художественно-образного построения и сценария экспозиции, использования современных информационно-коммуникационных технологий, фондовых коллекций в хронологической последовательности будут представлены этапы обороны г. Могилева, участие в обороне воинов Красной Армии, народных ополченцев.

## 4. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЕКТА

Предельная потребность в финансовых ресурсах на реализацию Проекта за счет средств бюджета Союзного государства в 2025 году составляет до 
145 748,2 тыс. российских рублей, в том числе за счет долевых отчислений Российской Федерации – до 94 736,3 тыс. российских рублей, за счет долевых отчислений Республики Беларусь – до 51 011,9 тыс. российских рублей.

Расходование средств на выполнение мероприятий Проекта в объеме 
100 процентов осуществляется белорусской стороной.

Объем финансовых средств, необходимых для реализации Проекта рассчитан исходя из перечня мероприятий Проекта в ценах соответствующих лет на основе сметно-финансовых расчетов, подготовленных в соответствии с расценками на создание экспозиции, утвержденными протоколом Рады общественного объединения «Белорусский союз художников» от 20.11.2014 № 3 «Рекомендации по определению вознаграждения (гонорара) автора (авторского коллектива) за создание произведений изобразительного искусства, художественного проектирования и конструирования, сценариев произведений для художников, работающих через организации и предприятия системы Белорусского союза художников», с учетом трудозатрат и тарифов на оказание услуг, стоимости материалов и полуфабрикатов на изготовление экспозиции.

Пересчет в российские рубли произведен по прогнозному курсу, представленному Министерством экономики Республики Беларусь (на                 2025 г. 100 Ru = 3,5325 белорусских рублей).

Таблица 1. Распределение финансовых средств по мероприятиям Проекта, годам его реализации и направлениям расходования средств.

| № п/п | Наименование мероприятия, направление расходования средств | Объем финансирования за счет средств бюджета Союзного государства (тыс. российских рублей) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего, в том числе за счет долевых отчислений Российская Федерация/ за счет долевых отчислений Республики Беларусь | 2025 год |
| 1 | Экспозиционная зона «Воинские формирования и их участие в обороне Могилева и Днепровского рубежа», прочие расходы | 8 058,4 5 238,0/ 2 820,4 | 8 058,4 5 238,0/ 2 820,4 |
| 2 | Экспозиционная зона «Три этапа Могилевской обороны», в том числе: капитальные расходы прочие расходы | 7 227,0 4 697,6/ 2 529,4 4 560,2 2 964,2/ 1 596,0 2 666,8 1 733,4/ 933,4 | 7 227,0 4 697,6/ 2 529,4 4 560,2 2 964,2/ 1 596,0 2 666,8 1 733,4/ 933,4 |
| 3 | Экспозиционная зона «Артиллерия в обороне г. Могилева и Днепровского рубежа», в том числе: капитальные расходы прочие расходы | 37 693,6 24 500,8/ 13 192,8 5 307,9 3 450,1/ 1 857,8 32 385,7 21 050,7/ 11 335,0 | 37 693,6 24 500,8/ 13 192,8 5 307,9 3 450,1/ 1 857,8 32 385,7 21 050,7/ 11 335,0 |
| 4 | Экспозиционная зона «Народное ополчение. Милиция и службы госбезопасности в обороне г. Могилева и Днепровского рубежа», прочие расходы | 21 905,6 14 238,6/ 7 667,0 | 21 905,6 14 238,6/ 7 667,0 |
| 5 | Экспозиционная зона «Бои на Буйничском поле. Легендарный 388 стрелковый полк С.Ф.Кутепова» в том числе: капитальные расходы прочие расходы | 63 765,7 41 447,7/ 22 318,0 7 824,8 5 086,1/ 2 738,7 55 940,9 36 361,6/ 19 579,3 | 63 765,7 41 447,7/ 22 318,0 7 824,8 5 086,1/ 2 738,7 55 940,9 36 361,6/ 19 579,3 |
| 6 | Экспозиционная зона «Последние дни обороны. Организация выхода из окружения», прочие расходы | 7 097,9 4 613,6/ 2 484,3 | 7 097,9 4 613,6/ 2 484,3 |
| 7 | Итого, из них: | 145 748,2 94 736,3/ 51 011,9 | 145 748,2 94 736,3/ 51 011,9 |
|  | капитальные расходы: | 17 692,9 11 500,4/ 6 192,5 | 17 692,9 11 500,4/ 6 192,5 |
|  | прочие расходы: | 128 055,3 83 235,9/ 44 819,4 | 128 055,3 83 235,9/ 44 819,4 |

Финансирование мероприятий Проекта или отдельных работ по реализации мероприятий Проекта за счет средств национальных бюджетов государств-участников Союзного государства и внебюджетных средств не предусматривается.

## 5. УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ

Государственными заказчиками Проекта выступают Министерство культуры Республики Беларусь и Министерство культуры Российской Федерации.

Государственным заказчиком-координатором Проекта является Министерство культуры Республики Беларусь (далее – Государственный заказчик-координатор).

Государственный заказчик-координатор:

обеспечивает проведение необходимых экспертиз проекта и совместно с государственным заказчиком его доработку по результатам их проведения;

осуществляет общее руководство и контроль за реализацией Проекта в целом, достижением целевых показателей его результативности;

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием выделенных на его реализацию средств бюджета Союзного государства;

несет ответственность за реализацию мероприятий Проекта, достижение их результатов, полноту освоения, своевременное, целевое и эффективное использование средств бюджета Союзного государства, выделяемых на его реализацию;

осуществляет отбор исполнителей и заключает государственные контракты на выполнение работ (оказание услуг) по реализации Проекта (мероприятий Проекта) в соответствии с национальным законодательством Республики Беларусь;

в течение 15 календарных дней после доведения объемов финансирования Проекта на текущий финансовый год из бюджета Союзного государства заключают необходимые для реализации государственных контрактов дополнительные соглашения с исполнителями Проекта;

взаимодействует с государственным заказчиком Министерством культуры Российской Федерации, другими государственными органами, органами Союзного государства и Постоянным Комитетом Союзного государства по всем вопросам реализации и финансирования Проекта;

принимает своевременные меры по внесению необходимых изменений в Проект;

разрабатывает и утверждает совместно с государственным заказчиком мероприятия по обеспечению внедрения его результатов до окончания срока реализации Проекта.

Государственный заказчик:

осуществляют контроль за реализацией мероприятий проекта, достижением целевых индикаторов и показателей, установленных Проектом, целевым и эффективным использованием выделенных на его реализацию средств бюджета Союзного государства;

взаимодействует с государственным заказчиком-координатором, другими государственными органами, органами Союзного государства и Постоянным Комитетом Союзного государства по текущим вопросам реализации и финансирования Проекта.

При необходимости государственный заказчик-координатор инициирует в соответствии с пунктом 12 приложения к Закону Республики Беларусь от 
13 июля 2012 года № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, услуг)» принятие соответствующего постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об осуществлении государственных закупок с применением процедуры закупки из одного источника».

Контроль за ходом реализации Проекта, достижением его целей, своевременным, целевым и эффективным расходованием средств бюджета Союзного государства, соблюдением условий государственных контрактов на реализацию Проекта возлагается на государственного заказчика-координатора совместно с государственным заказчиком, которые:

организуют и обеспечивают ведение отчетности о ходе реализации Проекта;

организуют и проводят проверки выполнения мероприятий Проекта, осуществляют финансовый контроль за использованием получателями средств бюджета Союзного государства в части целевого и эффективного расходования средств бюджета Союзного государства и контроль за соблюдением условий государственных контрактов – не реже одного раза в год в ходе его реализации и по его завершении;

могут применять другие разрешенные нормативными правовыми актами Союзного государства, законодательством государств-участников формы и методы контроля.

## 6. ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле» повысит социальную и экономическую эффективность функционирования мемориального комплекса, а также позволит:

увековечить память о Героях Великой Отечественной войны;

акцентировать совместные устремления России и Беларуси на сохранение памяти Победы в Великой Отечественной войне;

обеспечить сохранность и приспособление под современные функции историко-культурных ценностей;

расширить доступ к историко-культурным ценностям различным категориям населения;

повысить качество и разнообразие культурных продуктов и услуг;

обеспечить создание новых рабочих мест.

Направления практического использования.

Реализация проекта позволит увеличить внебюджетные доходы, количество посетителей, количество культурно-образовательных мероприятий. Повысит туристическую привлекательность региона.

Достижение цели Проекта определяется комиссией, формируемой государственным заказчиком-координатором принимающей Проект, в состав которой включаются представители государственных заказчиков, а также могут входить представители Постоянного Комитета Союзного государства.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Проекта

| Целевые показатели (индикаторы) | Ед. измерения | Год реализации 2025 |
| --- | --- | --- |
| увеличение экспозиционных площадей, находящихся в оперативном управлении учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» | % | 10,2 |
| увеличение количества посещений музейных экспозиций учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» | % | 18,7 |

## 7. ВОПРОСЫ СОБСТВЕННОСТИ

Вопросы собственности на имущество, созданное в процессе реализации проекта «Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле», регулируются:

Соглашением между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о регулировании вопросов собственности Союзного государства от 24 января        2006 г.;

национальным законодательством по месту нахождения имущества.

Учет имущества, находящегося на территории Республики Беларусь, осуществляется в порядке, установленном Указом Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 168 «О Едином реестре имущества», Положением о порядке формирования и актуализации государственного информационного ресурса «Единый реестр имущества», утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 20 ноября 2020 г. № 667 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 18 мая 2020 г. № 168».

В период реализации проекта бремя содержания имущества, созданного и приобретенного в ходе его выполнения, возлагается на учреждение культуры «Могилевский областной краеведческий музей им.Е.Р.Романова», которое обеспечивает его учет в соответствии с законодательством по месту нахождения имущества.

- ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА

Результатом реализации Проекта станет увеличение экспозиционных площадей, находящихся в оперативном управлении учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова», на                              10,2 процента (в настоящее время площадь экспозиционных площадей составляет 2 996,03 м. кв.).

Прирост экспозиционных площадей, находящихся в оперативном управлении учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова», определяется по формуле:

где T – темп роста экспозиционных площадей, в процентах;

Ti – площадь музейных экспозиций мемориала после реализации Проекта (2025 г.);

To – площадь музейных экспозиций в 2024 г.;

– прирост экспозиционных площадей музея по отношению к уровню 2024 г.

По итогам реализации Проекта планируется увеличение количества посещений музейных экспозиций учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова», филиалом которого будет музей на территории мемориального комплекса «Буйничское поле», на 
18,7 процента (в 2024 году количество посещений составило 133 387 ед.).

Прирост количества посещений музейных экспозиций учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» определяется по формулам:

где T – темп роста количества посещений музейных экспозиций, в процентах;

Ti – число посещений музейных экспозиций учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» после реализации Проекта (2025 г.);

To – число посещений музейных экспозиций учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» в 2024 г.;

– прирост количества посещений музейных экспозиций по отношению к уровню 2024 г.

Социально-экономические эффекты будут достигнуты благодаря увеличению экспозиционных площадей, внедрению новых экскурсионных маршрутов и услуг, что приведет к созданию новых рабочих мест, привлечению большего количества посетителей и созданию положительного имиджа региона.

Методика оценки эффективности Проекта

Эффективность реализации Проекта оценивается на основе целевых показателей (индикаторов) Проекта исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) их целевым значениям.

Методика оценки эффективности Проекта представляет собой алгоритм оценки его фактической эффективности по итогам реализации.

Оценка эффективности выполнения показателей (индикаторов) Проекта определяется по формуле:

где:

Ei - эффективность реализации i-го показателя (индикатора) (в процентах);

Тф - фактические значения показателей (индикаторов), достигнутые в ходе реализации Проекта;

Тп - плановые значение показателей (индикаторов), предусмотренные Проектом;

i - номер показателя, характеризующего решение задачи Проекта.

Интегральная оценка эффективности реализации Проекта определяется по формуле:

где:

Е - эффективность реализации Проекта (в %);

п - количество показателей (индикаторов) Проекта.

# Приложение

к проекту Союзного государства

«Создание экспозиции музея на

территории мемориального

комплекса «Буйничское поле»

ПАСПОРТ ПРОЕКТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Наименование Проекта: «Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле»

Государственный заказчик-координатор:

Министерство культуры Республики Беларусь.

Государственный заказчик:

Министерство культуры Российской Федерации,

Министерство культуры Республики Беларусь.

Цели и задачи Проекта:

Основной целью реализации проекта Союзного государства «Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле» является сохранение памяти о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом и недопущение попыток фальсификации истории.

Для достижения данной цели предусмотрено выполнение следующих основных задач:

создание новых экспозиционных зон музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле»;

популяризация историко-культурного наследия, связанного с событиями Великой Отечественной войны на территории Могилевской области, расширение доступа населения к культурным ценностям и информации;

продвижение на международном уровне инициативы о признании Победы над нацизмом во Второй мировой войне Всемирным наследием человечества;

расширение видов культурно-образовательных мероприятий и формирование досуговых возможностей.

Мероприятия по годам и этапам реализации:

Подробный перечень мероприятий Проекта Союзного государства «Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле» с распределением финансовых средств по мероприятиям приведен в разделе 3 Проекта.

Объемы бюджетного финансирования (с разбивкой по годам, долевому участию и территориям государств-участников):

| Источник финансирования | Объем финансирования работ по Проекту (тыс. российских рублей) в ценах соответствующих лет |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2025 |
| Бюджет Союзного государства, в том числе | 145 748,2 | 145 748,2 |
| за счет долевых отчислений Российской Федерации | 94 736,3 | 94 736,3 |
| за счет долевых отчислений Республики Беларусь | 51 011,9 | 51 011,9 |

Распределение финансовых ресурсов по территориям государств-участников: Республика Беларусь – 100 процентов.

Объемы внебюджетного финансирования (с разбивкой по годам, долевому участию и территориям государств-участников): нет.

Срок реализации: 2025 год.

Целевые индикаторы и показатели:

| Целевые показатели (индикаторы) | Ед. измерения | Год реализации 2025 |
| --- | --- | --- |
| увеличение экспозиционных площадей, находящихся в оперативном управлении учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» | % | 10,2 |
| увеличение количества посещений музейных экспозиций учреждения культуры «Могилевский областной краеведческий музей им. Е.Р. Романова» | % | 18,7 |

Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта:

Создание экспозиции музея на территории мемориального комплекса «Буйничское поле» повысит социальную и экономическую эффективность функционирования мемориального комплекса, а также позволит:

обеспечить сохранность и приспособление под современные функции историко-культурных ценностей;

расширить доступ к культурным благам различным категориям населения;

повысить качество и разнообразие культурных продуктов и услуг;

обеспечить создание новых рабочих мест.